八公山区城镇老旧小区改造中央预算内
专项资金绩效自评报告
为加强我区城镇老旧小区改造中央预算内专项资金绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，促进从整体上提升绩效管理水平，对照绩效目标表，对我区2023年度城镇老旧小区改造中央预算内专项资金绩效自评工作，现报告如下：
一、实施效果指标完成情况
1.产出指标

（1）城镇老旧小区改造完成情况：2023年我区实施的城镇老旧小区改造为土坝孜街道西山片区，涉及老门诊楼、建筑公司楼、西山院三个小区，总建筑面积0.82万平方米，惠及居民160户。
（2）中央预算内投资：2023年我区城镇老旧小区改造共获得中央预算内资金200万元。
（3）按时完成情况。2023年城镇老旧小区如期开工建设，于2023年11月底主体改造全部完成。
2.效益指标
2023年我区实施的城镇老旧小区改造，按照应改尽改的原则，坚持“先地下、后地上”，重点实施小区道路、地下管网、照明、停车位、绿化、环卫、安防、消防等基本型改造，逐步推进适老化等完善、提升型改造，消除路面坑洼破损等安全隐患，畅通消防通道。通过城镇老旧小区改造，老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、地绿、整洁、安全、有序、人和”的改造目标，配套建设休闲健身场所、助老等公共配套设施，居民居住环境显著改善，幸福指数显著提升。
3.改造小区居民满意度
将群众满意度放在首位，经实地现场调研，群众对城镇老旧小区改造工作非常支持，反映较好，群众的幸福感进一步增强，群众满意度达90%以上。
二、过程管理指标完成情况

1.计划管理指标

（1）投资计划分解用时达标率。2023年城镇老旧小区改造共获得中央预算内资金200万元，已根据《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》，已足额拨付至施工单位。

（2）“两个责任”按项目落实到位率。改造工程中均落实主体责任和监督责任，落实率100%。
2.资金管理指标

（1）中央预算内投资支付率。200万元中央预算内资金，已根据项目进度拨付至施工单位，中央预算内资金支付率100%。
（2）总投资完成率。2023年，城镇老旧小区改造计划投资771万元，实际完成投资771万元，总投资完成率100%。
3.项目管理指标

（1）项目开工率。2023年，我区城镇老旧小区改造均于2023年8月开工建设，开工率100%。
（2）超规模、超标准、超概算项目比例。2023年，我区城镇老旧小区改造实际投资未超规模、超标准、超概算。
4.监督检查指标

在审计、督查、巡视等监督检查中，均未有涉及我区2023年城镇老旧小区改造使用中央预算资金使用方面的问题。

    三、下一步计划

经自评，专项资金缓解了地方财政压力，有效推动了我区城镇老旧小区改造工作，各项绩效指标均达到目标。下一步将继续积极申报中央预算内专项资金支持，并做好资金绩效管理，使绩效评价贯穿于项目全过程。进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强资金管理，有效降低项目运行成本，提高中央预算内资金使用效率。同时，按照指定程序和要求，及时将绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。

2023年1月18日

- 8 -


