八公山区2023年棚户区改造项目支出绩效评价报告

为加强我区棚改项目财政资金绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，促进从整体上提升绩效管理水平，对照绩效目标表，对我区2023年度棚改项目财政资金绩效自评工作，现报告如下：

一、项目基本情况

2023年我区棚户区改造任务900套，拟实施5个项目，分别为建北村二期项目150套，运输村改造项目300套，矿南村棚改项目73套，酱园厂塑料厂项目27套，黄山社区老旧危房搬迁项目350套。建北村二期项目、运输村改造项目共计450套拟采取实物安置方式进行安置，矿南村棚改项目、酱园厂塑料厂项目、黄山社区老旧危房搬迁项目450套拟采取政府购买房源方式进行安置。

（一）建北村二期棚改项目

项目规划用地约28.68亩，计划建设5栋高层住宅，总建筑面积5.98万平方米，投资估算约2亿元，开发主体暂定为淮南市佳城房地产开发有限公司。该项目上报2023年棚改任务150套，该150套安置房预计总投资约0.483亿元。

（二）运输村改造项目

项目北至塑料厂，南至锦绣东苑，西至纬六路，北至行洪沟。项目占地约35亩。项目用地范围内涉及住户约314户。该项目上报2023年棚改任务300套，预计总投资约0.967亿元。

（三）矿南村棚改项目

项目位于沈巷村境内，占地约40亩，为集体土地，涉及拆迁户62户约需还原73套，该项目上报2023年棚改任务73套，该73套安置房总投资约0.235亿元。

（四）酱园厂、塑料厂项目

项目北至沈巷村，南至蔡洼村，西至沿矿路，东至楚运砖厂，占地约100亩，土地性质为国有土地，涉及拆迁户92户。该项目上报2023年棚改任务27套，该27套安置房总投资约0.087亿元。

（五）黄山社区老旧危房搬迁项目

项目占地约180亩，土地权属淮南市产发集团，总体规划中此地块为旅游用地（建设用地），涉及居民927户。其中，改造意愿较为强烈的为上世纪六、七十年代建设的房屋，主要集中在机械厂路北，经摸排共699户建筑面积约3万平方米。该项目上报2023年棚改任务350套，该350套房源总投资约1.128亿元。

二、资金管理情况

按照保障性安居工程资金管理办法，2023年我区棚改任上级补助资金共计到位625万元，已拨付足额项目单位。

三、产出效益

2023年我区棚改任务900套新开工任务完成率100%，2023年无基本建成任务，棚户区改造拆迁居民满意度100%。

2023年1月18日