八公山区2023年保障性租赁住房项目支出绩效评价报告

为加强我区保障性租赁住房项目财政资金绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，促进从整体上提升绩效管理水平，对照绩效目标表，对我区2023年度保障性租赁住房项目财政资金绩效自评工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）2023年保租房任务共计700套

1、八公山区绿色发展产业园项目

- 位于原淮南矿业集团毕家岗矿老工业广场去产能地块，新建路东侧、纬六路（规划路）南侧，东至毕岗村、南至钱湖村、西至新建小区、北至毕岗村。该项目为EPC项目，配建保障性租赁住房140套、改建现有存量闲置房屋70套，预计总投资约2100万元，由淮南市楚峻建设发展有限公司负责实施。目前210套保租房正在建设。

2、益民阳光二期保障性租赁住房项目

位于八公山区机械厂路南侧、规划一路西侧、钱淮村路北侧，占地约40.5亩，规划建筑面积4.43万平方米，建设1栋16层住宅、5栋11层住宅，共计494套，总投资约1.6亿元，由淮南市楚峻建设发展有限公司负责实施，项目目前正在进行基础施工。该项目2023年保租房任务为490套。

（二）租赁补贴

2023年我区租赁补贴任务为450套，已于当年全部完成。

二、资金管理情况

按照保障性安居工程资金管理办法，2023年我区保租房上级补助资金共计到位849万元，已拨付足额项目单位。2023年度我区450户租赁补贴资金共计90.17万元，由市财政统一打卡发放。

三、产出效益

2023年保障性租赁住房任务700套已于当年开工建设，并按照规定下达了保租房项目认定书，任务完成率100%；2023年度我区450户租赁补贴资金已足额及时发放，任务完成率100%，租赁住房保障满意度100%。

2023年1月18日