政府网站及政务新媒体日常安全运维项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。按照《安徽省人民政府办公厅关于做好省政府政务微博微信有关工作的通知》（皖政办秘〔2015〕

212 号）文件要求，对“淮南市人民政府”政务双微进行日常运维并争取在省目标管理绩效考核中争先进位。随着政府网站规范化、集约化建设及微信、微博公众号宣传管理等工作 业务不断拓展，政府网站建设升级、政府信息公开网络平台建设、网络安全、网络传输建设、互联网宣传及网络舆情监管等。按照省、市文件或会议安排部署的工作均须投入大量运行维护经费。2023 年度投入资金 350000 元，实际支出345000 元，完成全年计划目标。

（二）项目绩效目标。

- 区政府网站集约化平台日常运维。安排驻点人员负责 日常运维服务工作，并提供 24×7×365 的运维服务保障体系和专业技术安全服务，保障全区政府网站的安全、持续、稳 定运行。

- 区政府网站集约化平台云资源（云防护）服务。满足 区级政府网站集约化平台和信息资源库使用的云虚拟主机 资源、网络探针部署和区政府网站云防护安全服务，保障网站集约化平台和信息资源库的安全稳定运行

- 区政务新媒体云监管平台建设。对全区政务新媒体进行矩阵式管理，对政务新媒体进行更新周期、任务转载、敏感信息监测，并提供发布信息采集、运营统计分析等功能， 依据工作需要及时调整完善平台功能。

- 八公山区政府网站及政务新媒体日常监测。根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指 标、监管工作年度考核指标的通知》等相关要求，采用第三 方监测机构对全区政府网站及政务新媒体进行日常监测并 每月提供普查报告，实时对错敏信息、隐私泄露、外链暗链 等情况监测。

- 区政府网站集约化平台容灾备份服务。按照网络安全 工作要求，对网站应用程序和网站数据采取定期全量和增量备份服务。

- “淮南市八公山人民政府发布”政务双微平台技术运维 服务。按照《安徽省人民政府办公厅关于做好省政府政务微博微信有关工作的通知》（皖政办秘〔2015〕212 号）文件要求，对“淮南市八公山区人民政府”政务双微进行日常运维并争取在省目标管理绩效考核中争先进位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的:

1、探索建立有效的绩效评价制度、程序和方法；

2、敦促激励高标准、高质量完成预算目标；

3、监督合理高效使用资金，充分发挥财政资金的效益；

4、通过绩效评价对整体项目进行不断调整，改进工作 方式方法，提高项目绩效水平，实现支出的最优解。

绩效评价对象和范围:项目支出的工作人员、工作内容、流程、方法、结果以及被服务对象。

绩效评价范围：项目支出及资金使用的全过程。绩效评价原则：

1、客观原则；

2、可行性原则；

3、常态化原则；

4、多层次评价原则。

评价指标体系（附表说明）：结合财政部项目评价指标体系并联系本单位工作实际设置三级评价体系。涉及产出指标、效益指标、满意度指标。

评价方法：本次绩效评价采用绩效目标设置合理，评价过程公平，评价结果公正的原则。

评价标准：本次绩效评价采用绩效目标设置合理，评价 过程公平，评价结果公正的原则。采用现场调研与非现场评 价相结合的形式开展。考察兄弟地市对政府网站及政务新媒体日常安全运维经费成本费用和项目经费保障情况，主要采用定性评价和定量评价相结合方法，通过对绩效目标与实施效果、影响因素、实现程度的比较评估，确保政府网站及政务新媒体日常安全运维项目基本按照计划完成年度工作任务，实现年度评估项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评估是以政府网站及政务新媒体日常安全运维项目打包的范围规模。评价其运维绩效目标设定情况，运维资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评估，全面了解“政府网站及政务新媒体日常安全运维”项目建设情况和项目资金的使用情 况，发现问题并提出相关建议，促进项目单位完善预算绩效管理，规范项目资金审批、发放，强化预算支出责任和效率， 切实提高财政资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年政府网站及政务新媒体日常安全运维项目，严格按照资金管理要求，确保专项资金使用规范安全，实现资金使用绩效目标。年初确定的各项绩效目标完成良好，各项工作均按要求组织实施，部分指标经现场复核，均达到相关要求。

2023 年淮南市八公山区人民政府网站和“淮南市八公山区人民政府发布”双微平台以及全区政府网站和政务新媒体， 严格落实网络安全的各项措施，在内容安全和技术安全方面持续精进，实现了“未发生一起网络安全事故、未发生一起网络负面舆情、未发生一起违规操作事件”的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。1、研究落实上级精神；2、会上集中民主讨论；3、科学论证研判分析；4 听取意见优化决策； 5、编制预算分配资金。

（二）项目过程情况。1、严格落实启动；2、制定详细 计划；3、完善资源配置；4、动态调整过程；5、全面加强监督。

（三）项目产出情况。

2023 年政府网站及政务新媒体实现内容安全和技术安全。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。服务国家宏观政策，提高外资利用效率， 保障经济健康发展。

2、生态效益。维护资源环境安全，推动生态文明建设，

促进经济社会可持续发展，促进贯彻落实节约资源和保护环境。

3、可持续影响。维护网站持续运维，保障政务公开畅通。

五、主要经验及做法

一、加强组织领导，为审计工作提供有力保障 二、严格过程管理，对审计过程进行精细化控制

三、精准绩效评价，为审计流程提高综合指导和修正

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

2024 年 10 月 22 日

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政府网站及政务新媒体日常安全运维

主管部门	淮南市人民政府办公室

年初预算数

实施

淮南市人民政府办公室

单位

项目资金

（万元）

年度资金总

| 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （A） | （B） | 值 | （B/A) | 分 |
| 35 万元 | 34.5 万元 | 10 | 98.57% | 9 |
| 35 万元 | 34.5 万元 | 10 | 98.57% | 9 |

0

额：

其中：本年财

0

政拨款

上年结转资金

其他资金

预期目标	实际完成情况

完成我区政府网站及政务新媒体的

年	日常安全运维

度	为保障我区政府网站及政务新媒体的日常安全运维，

总	我办依据已有的运维合同延续实施了区级政府网站及体	政务新媒体项目 6 个。

目	区级政府网站集约化平台日常运维服务

标	区级政府网站集约化平台云资源（云防护）服务

完		“淮南市八公山区人民政府发布”政务双微平台运维服 成	务

情	区政府网站群及政务新媒体日常监测及内容安全服务

况	区级政府网站集约化平台容灾备份服务区政务新媒体云监管平台建设

区级政府网站集约化平台日常运维服务

区级政府网站集约化平台云资源

（云防护）服务

“淮南市八公山区人民政府发布”政务双微平台运维服务

区政府网站群及政务新媒体日常监测及内容安全服务

区级政府网站集约化平台容灾备份服务

区政务新媒体云监管平台建设

实际

|  | 一级 指标 | 二级 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数量 |
| 年 | 产 | 指标 |
| 度 | 出 | 质量 |
| 绩 | 指 | 指标 |
| 效 | 标 | 时效 |
| 指 | (50 | 指标 |
| 标 完 | 分) | 成本 指标 |

三级指标

年度指

完成

|  |  | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息公开数量 | ≥1000 | 1062 | 10 | 10 |
| 内容准确度 | ≥90% | 93% | 15 | 15 |
| 更新速率 | ≤1 天 | 1 天 | 15 | 15 |

标值

分	得	偏差原因分析

值	分	及改进措施

| 成本数 ≤35 10 元 |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济 效益 促进区域经济发展程度 定性 良好 10 |  |  |  |  | 10 |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| 社会 |  |  |  |  |  |
| 效益 | 公开质量和效果 | 定性 | 良好 | 10 | 10 |
| 指标 |  |  |  |  |  |

34.5 万

成

效

情

益

况

指

标

(30

分)

满意度指标(10

分)

可持续影

促进社会可持续发展	定性	显著	10	10

响指

标 服务对象

满意	满意度	≥90%	95%	10	10

度指标

总分	100	99